Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA projekt 
na zadanie:

„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze w 2021r.”

zawarta w dniu ....................r.

pomiędzy Miastem Orzesze   reprezentowanym przez:

# Burmistrza Miasta Orzesze -          Mirosław Blaski

zwaną dalej Zamawiającym,

a

....................

reprezentowanym przez

## .........................

zwanym dalej Wykonawcą

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

- Przedmiotem umowy jest robota budowlana.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie: „Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze w 2021r.”

A) Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. 	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

1.1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat  bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m2) -	200t

1.2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat  bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m2)	 - 100 t

1.3	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o głębokości do 5 cm – 12 t

2.	Remonty cząstkowe nawierzchnie pozostałe

2.1	Remonty cząstkowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m2)	 - 1800m2

2.2	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o powierzchni do 2 m2) – 1800 m2

3.	Podbudowy

3.1	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 1600m2

3.2	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 200 m2

3.3	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr 15cm – 200 m2

4.	Pobocza

4.1	Plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm - 200 m2

4.2	Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopiecowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm p.a. obsypanie poboczy - 300 m2

4.3	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 	160m2

5.	Profilowanie

5.1	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  w gruncie kat. III-1V - 220m2

5.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 220 m2

6.	Roboty ziemne

6.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV	- 30 m3

7.	Krawężniki, obrzeża, chodniki

7.1	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej	 - 76 m

7.2	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 70 m

7.3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem –przez analogię rozebranie kostki brukowej betonowej lub płytek betonowych 50x50 - 40 m2

7.4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo – piaskowej - 40 m

7.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 36 m

7.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) – 40 m2

7.7	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 40 m2

7.8	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 30 m2

7.9	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 30m2

8.	Odwodnienie

8.1	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 10 szt.

8.2	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu	 - 60 m

8.3	Czyszczenie rowów  z wyprofilowaniem dna i skarp,  grubość namułu 20cm	 - 60 m

8.4	Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy	 - 40 m

8.5	KNR4-05 2219-0300	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 10 kpl.

9	Roboty inne

9.1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 10 szt.

9.2	Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w powyższych pozycjach stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z)	 - 60r-g

- Zakres zamówienia:

- Rodzaj i ilość robót - zgodnie z załącznikiem.

- Wykonawca wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia na 24 godziny przed wprowadzeniem organizacji ruchu.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych umową prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ).

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry  techniczne        i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

6. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku                      do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.

7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych  oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 50% zakresu zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tych samych robót budowlanych, o których mowa w punkcie 1.2. niniejszej SIWZ i podobnych.

Warunki, na jakich roboty zostaną udzielone:

- w przypadku wyczerpania min. 75%  wartości umowy,

- w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,

- udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej - ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą, ceny jednostkowe będą podlegały negocjacji.

10. Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

11. Podwykonawcy:

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

    - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

    - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

    - Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

    - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

    - Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi  przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

12. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

13. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą, remontem nawierzchni wykonywane  podczas realizacji zamówienia.

14.Warunki gwarancji  24 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

§2

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

  - Strony umowy  ustalają za wykonanie poniższych robót ryczałtowe ceny jednostkowe zgodnie z kosztorysem ofertowym, dołączonym do oferty stanowiącym załącznik do umowy.

Inne usługi i roboty związane z remontami bieżącymi ulic będą kalkulowane z obowiązujących KNNR-ów i KNR-ów przy zastosowaniu średnich cen materiałów ( materiałów z kosztami zakupu ) i sprzętu z SEKOCENBUD-u na poziomie danego kwartału i przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych:

Stawka R-g bez narzutów   	-	  .............. zł

Koszty pośrednie ( R+S )	- 	 ...................%

Zysk ( R+S+Kp ) 		-	 ........................%

W przypadku materiałów, które nie ukazały się w SEKOCENBUD-zie zastosowane będą faktyczne ceny materiałów na podstawie przedstawionej faktury z średnimi wskaźnikami narzutów kosztów zakupu znajdujących się w SEKOCENBUD-zie na poziomie danego kwartału

2. Wystąpienie innych robót związanych  z remontami bieżącymi ulic nie stanowi podstawy do wzrostu łącznej wartości ceny ofertowej za realizację robót.

3. Strony ustaliły, że ilości przedmiarowe robót w poszczególnych pozycjach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy mogą ulec zmianie i będą dostosowane do bieżących potrzeb Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie będzie wyliczone stosownie do ilości faktycznie wykonanych robót z uwzględnieniem ryczałtowych cen  jednostkowych zgodnie z załącznikiem 1 do umowy – kosztorysem ofertowy złożonym przez Wykonawcę w ofercie.

5. Łączna wartość wykonanych robót obejmujących przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty: ..................... zł brutto

słownie: ................................................ zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.

- Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów.

- Termin płatności faktur: do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru zrealizowanego zakresu robót i usług. Należność będzie płatna na konto Wykonawcy podane w fakturze.

- Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę osiągnie kwotę, o której mowa w ust. 5

§3

ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNE

- Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:

a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie,

b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy lub innego podmiotu trzeciego Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto wskazane w cesji wierzytelności,

c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto 	bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

- Kolejność realizacji płatności określonych w ust. 1 ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1a), następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 1b), a po niej płatność, o której mowa w pkt 1c).

§4

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 8

- W przypadku, jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dniu 01.01.2021r. termin realizacji zamówienia obowiązuje od dnia zawarcia umowy

- Roboty wykonywane będą sukcesywnie w miarę występowania potrzeb, każdorazowo na zlecenie zamawiającego, w ciągu …… dni kalendarzowych od daty przekazania ustalonego zakresu robót do realizacji w zleceniu. Zlecenia przekazywane będą elektronicznie jako skan podpisanego zlecenia, na wskazany adres e-mail Wykonawcy.

- W przypadku awarii drogowych, zagrażających bezpieczeństwu zabezpieczane będą w ciągu  3 godz. od zgłoszenia, a usuwane do 3 dni od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu.

§5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY

1.Do obowiązków Zamawiającego wynikających  z przedmiotu umowy, należy:

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Zamawiający ustali każdorazowo z Wykonawcą rodzaj i zakres robót.

- Przystąpienie do protokolarnego odbioru robót przy udziale Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia ustalonego zakresu robót przez Wykonawcę.  Komisję odbiorową dla dokonania odbioru powołuje  Zamawiający.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty na warunkach określonych w § 2  niniejszej umowy

- Koordynatorem i zlecającym roboty i usługi z ramienia Zamawiającego będzie: p. ……….

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, ewentualnych podwykonawców i osób trzecich, znajdujące się w miejscu wykonywania robót w trakcie realizacji przedmiotu umowy

2.Do obowiązków Wykonawcy wynikających  z przedmiotu umowy, należy:

- Terminowe wykonanie ustalonego zakresu robót

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania   przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny powodującej opóźnienie, pod rygorem utraty prawa do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac. Zawiadomienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

- Wykonawca zapewni  na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Kierownikiem robót w zakresie wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca wyznacza P. ..................... posiadającego uprawnienia ............... o specjalności........................ Osoba ta jest zarazem uprawniona do kontaktów roboczych z Zamawiającym – dyżurujący pod nr telefonu: ............

- Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu –   w stosunku do wskazanych materiałów – certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz fakturę zakupu.

- W cenie przedmiotu umowy zostały zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru robót, jak również inne koszty: wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, itp.

- Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych.

- Wykonawca zorganizuje (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) we własnym zakresie zaplecze techniczne w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia prac. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną i przepisami w powyższym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia związane z miejscem wykonywania robót i realizacją przedmiotu zamówienia

j) 	Całodobowe przyjmowanie zgłoszeń (zgłoszenia dokonywane przez zamawiającego,  PCZK, Policja lub inne instytucje) dotyczących awarii drogowych zagrażających 	bezpieczeństwu pod adresem e-mail ………….. tel.     	komórkowego   ....................................... oraz zabezpieczenia zgłoszonych awarii drogowych, 	zagrażających bezpieczeństwu  w ciągu  3 godz. od zgłoszenia, a ich usunięcia do 3 dni od 	chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu.

k) Oznakowania i zabezpieczenia terenu w trakcie wszystkich prowadzonych prac wymagających 	oznakowania i zabezpieczenia, a także zapewnienia  warunków bezpieczeństwa i p.poż. 	określonych w przepisach szczególnych.

l)  Uporządkowania terenu po przeprowadzonych pracach,

ł)	Usunięcie wad i usterek realizowanych w ramach rękojmi lub gwarancji w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

3.	Strony umowy porozumiewają się pisemnie lub elektronicznie na wskazane numery  i adresy, w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczących zakresu robót i usług przewidzianych do realizacji.

- Zamawiający: adres do korespondencji pisemnej 43-180 Orzesze, ul.Św.Wawrzyńca 21; e-mail: ……………@orzesze.pl

- Wykonawca: adres do korespondencji pisemnej…………….; e-mail: ……………@....................

§ 6

ODBIORY

Odbiór ustalonego zakresu robót

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru ustalonego zakresu robót w pisemnym powiadomieniu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy wykaz wykonanych robót i usług wraz z pomiarami powykonawczymi ww.

- Po stwierdzeniu przez Zamawiającego zakończenia robót i braku zastrzeżeń co do przedstawionych obmiarów, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i wyznaczy datę odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Komisja Odbioru dokonując czynności odbioru bada czy przedmiot umowy nie zawiera  wad  lub usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki w wykonanym zakresie robót  Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu  usunięcia wad lub usterek i wyznacza termin 10 dni roboczych do ich usunięcia.

- Jeżeli po zbadaniu przez Komisję Odbioru zgłoszonego do odbioru przedmiotu umowy nie zostaną stwierdzone wady lub usterki, strony podpisują protokół odbioru ustalonego zakresu robót.

6. W dniu podpisania  ostatecznego protokołu odbioru końcowego bez uwag Wykonawca przedkłada Zamawiającemu podpisany dokument gwarancyjny dotyczący robót obejmujących nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2, na które Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji.

7. Odbiór pogwarancyjny

Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi, zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin odbioru pogwarancyjnego.

§ 7

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy  złotych).

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy  złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

§ 8

WARUNKI GWARANCJI

  - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielanie pisemnej gwarancji i rękojmi w formie dokumentu gwarancyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, dotyczącej robót obejmujących:

- nawierzchnie mineralno-bitumicznych o powierzchni większej lub równej 100 m2

- nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2

2. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonane w ramach przedmiotu niniejszej umowy roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady i usterki w przedmiocie umowy obejmujące - nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2 które zaistniały  w trakcie realizacji robót  oraz zostaną ujawnione w okresie  rękojmi i gwarancji.

- Zakres świadczeń w okresie rękojmi i gwarancji obejmuje:

1) naprawę  tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego

2) zwrot wszelkich dodatkowych kosztów napraw poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych nie 	przystąpi do ich wykonania, w tym przypadku nie jest wymagana zgoda sądu.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w ust. 4 w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się wykonać na własny koszt.

- W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca  – w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w §2 pkt 5.

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek realizowanych w ramach rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 pkt 5, za każdy dzień zwłoki powyżej 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

c) za zwłokę w wykonaniu każdorazowego zlecenia, ustalonego na podstaw  § 4 punkt 2 umowy,  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, od wartości  zlecenia  o którym mowa, za każdy dzień zwłoki od daty upływu terminu realizacji ustalonego zakresu robót.

d) przekroczenie terminu określonego w § 5 pkt. 2j skutkuje karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 pkt 5 za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii

e) za zwłokę w dostarczeniu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 0,05%   wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 pkt 5, za każdy dzień zwłoki.

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) braku zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której  zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 pkt. 5

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w §2 pkt.5

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 pkt.5

f) Za każdy dzień zwłoki w poinformowaniu zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców i dostarczeniu dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, w przypadku zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy, w stopniu nie mniejszym  niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 500,00 zł

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt.5  za wyjątkiem sytuacji określonych w §9 pkt. 1

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Należności z tytułu kar określonych w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci z faktury, wystawionej przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury ustala się, że zapłata nastąpi przelewem na konto Zamawiającego podane w naliczeniu kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia. Brak wpływu ww. kary umownej na konto Zamawiającego w powyższym terminie będzie skutkowało naliczeniem odsetek ustawowych.

6. Wszystkie rodzaje kar wynikających z niniejszej umowy nie wymagają dla skuteczności ich naliczenia i egzekwowania udokumentowania przez Zamawiającego poniesienia jakiejkolwiek szkody.

§10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych na rzecz Wykonawcy:

a) w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialności i kar umownych względem Wykonawcy i jednocześnie naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 9 pkt. 1 lit. a), w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów BHP oraz postanowień niniejszej umowy

b) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (t.j. Dz. U. z 2019r.poz. 1843 z późn. zm.)

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystępuje do ich rozpoczęcia pomimo wezwania Zamawiającego przekazanego Wykonawcy na piśmie;

d) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzgodnienia z Zamawiającym i złożenia informacji  do Zamawiającego na piśmie wraz z uzasadnieniem przerwania realizacji robót, a przerwa w realizacji robót zagraża terminowemu zakończeniu robót

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w sposobie wykonania umowy przez Wykonawcę, rzutujących na bezpieczeństwo mienia Zamawiającego oraz osób przebywających w obrębie wykonywanych robót lub mogących powodować straty materialne Zamawiającego.

2. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar 	umownych na rzecz Wykonawcy:

a) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 	podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy o której mowa w § 2 pkt. 5 w sprawie zamówienia publicznego.

b) Wykonawca nie wypełnił obowiązku wynikającego z zapisów § 12 pkt. 2 umowy w zakresie 	poinformowania zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie podwykonawców

c) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca  	lub wykonawca samodzielnie, w przypadku zmiany lub rezygnacji z dotychczasowego 	podwykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 	ustawy, w stopniu nie mniejszym  niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie 	zamówienia

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy Zamawiający 	odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ustalonego zakresu robót lub odmawia podpisania 	protokołu odbioru w ww. zakresie.

4. Odstąpienie od umowy,  wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w 	formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 	uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony 	postanawiają jak poniżej:

a) W terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale 	Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 	dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło 	odstąpienie;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót 	zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 	odpowiada;

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odstąpienia usunie z 	terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub  wniesione;

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 	zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 	wykonane do dnia odstąpienia;

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór miejsca wykonywania robót.

§ 11

PODWYKONAWCY – zapisy ogólne

- Wykonawca za pomocą Podwykonawców:

1) .……………………………..……………,

2) ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona  odpowiednio następujący zakres:

1) ...................................................................................................................... ,

2) …………………………………………………………………………………… .

Za pomocą Podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7  dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, usługi i dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie odpowiadał w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiając z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania Podwykonawcom.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 2 pkt.5 umowy.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany oraz kopia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana powinna zostać przedłożona Zamawiającemu w języku polskim, sporządzona czytelnie i trwałą techniką.

§ 12

PODWYKONAWCY –  zasoby podwykonawców

- W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie na podstawie której została zawarta umowa podał nazwy (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną zmianą lub rezygnacją z Podwykonawcy do poinformowania Zamawiającego o planowanych zmianach w zakresie Podwykonawców na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i dostarczenia dokumentów potwierdzających, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13

PODWYKONAWCY –  Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane

  - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane  jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany.

  - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane  jest obowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz zgody wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

  - Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

- zakres przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

- zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawcę,

- wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.

- zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

- wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami,

- W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w ust. 3 e-g nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy ni 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni .

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany  w terminie 14 dni uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego, a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, w przypadkach:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni .

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo,  w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego.

- Kopia umowy o podwykonawstwo może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj.  wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 14

PODWYKONAWCY –Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
 i usług związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ,a także kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane, a także zmiany umowy o podwykonawstwo, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający w terminie 7 dni poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia  do zmiany tej umowy  pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w § 8 ust. 2e).

- Kopia umowy o podwykonawstwo może być poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedkładającego tj.  wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

§ 15

PODWYKONAWCY – Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- Zamawiający, uzależnia wypłatę wynagrodzenia o którym mowa § 2 wykonawcy od przedstawienia dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.

- Wraz z dowodem dokonania zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wymagane jest dołączenie do faktury oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające :

- wysokość otrzymanego wynagrodzenia, zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za który zostało otrzymane wynagrodzenie, informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku   opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 16

PODWYKONAWCY- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 	podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 	wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 	płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 	zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 	należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

§17

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że przelew wierzytelności o którym mowa w art 509 KC dla swej ważności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz akty prawne związane z przedmiotem zamówienia.

§18

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

- Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu ustalonego zakresu robót budowlanych:

- wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,

- wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

- wystąpienie siły wyższej,

- wystąpienie zmian w przepisach prawa,

- działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

- przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

- wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

j) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

# 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:

a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót,

b) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu,

c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

d) czas trwania siły wyższej,

e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa,

f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,

g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

h) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,

i) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

j) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.

# 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,

b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części,

c) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych  pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji,

- konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;

# Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia 	wynagrodzenia.

- Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie ryczałtowe netto określone w umowie będzie niezmienne w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ewentualnych występujących zmian podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych wpłat a nową wysokością odprowadzanych wpłat. W takim przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości odprowadzanych wpłat. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§19

  - Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez zamawiającego polegające  w szczególności polegające na wykonywaniu  robót  ziemnych, czynności związane z wymianą, remontem nawierzchni, będą realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm. ) zgodnie z oświadczeniem założonym w ofercie.

  - Wykonawca oświadcza, że czynności, o których mowa w pkt 1 wykonywane będą przez co najmniej …………...osób.

  - W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  - W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

  - Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości ryczałtowej 500 zł za każdego zadeklarowanego pracownika, za każdy miesiąc wykonywania zamówienia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§20

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 1 powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zapoznaliśmy się z warunkami zawarcia umowy

i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń:

Zamawiający:                                                                      Wykonawca

Załącznik Nr 2 do umowy nr …...............

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY

dalej zwana „Gwarancją”

1. Gwarant: …………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego  gwarancji)

2. Roboty budowlane objęte gwarancją: roboty budowlane i zastosowane materiały licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag obejmujące nowe nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. większej lub równej 20 m2,

o których mowa w umowie nr ……………………………….. zawartej w dniu ……………….. pomiędzy …………………………………… a ………………………………………………………………, dalej zwane „robotami budowlanymi”.

3. Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące, z tym że bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:

a) w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek, stwierdzonych w ostatecznym protokole odbioru końcowego robót budowlanych.

b) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w ostatecznym protokole odbioru końcowego robót budowlanych, związanych z ich usunięciem.

4. Podmioty uprawnione z gwarancji: Zamawiający.

5. Oświadczenie/zobowiązanie Gwaranta: Gwarant oświadcza, że roboty wykonane przez niego oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, zostały wykonane zgodnie z umową, o której mowa w pkt 2 Gwarancji oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

6. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji:

a) zgodnie z pkt 3 Gwarancji, Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady i usterki, ujawnione po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w umowie, o której mowa w pkt 2 Gwarancji, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji,

b) za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. a) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek,

c) za dzień, o którym mowa w pkt 3 lit. b) Gwarancji uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek,

d) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt 3 Gwarancji, jeżeli roszczenie z tytułu Gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu,

e) jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 10 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną potrącone z zatrzymanej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

f) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych przez cały okres gwarancji.

7. Zgłoszenie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, a także oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty niezbędne w celu wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji, Zamawiający i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

8. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

10. Usunięcie wad lub usterek, o których mowa w pkt 6 Gwarancji, stwierdza się protokołem  stwierdzającym usunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek.

11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

12. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstałych wskutek siły wyższej, normalnego zużycia obiektu budowlanego lub jego części, szkód wynikłych z winy użytkownika, używania obiektu budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem.

13. W sprawach nieuregulowanych w Gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 2 Gwarancji.

…………………………………………….

Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Gwaranta

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.